| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 18/08/2026 | Giovanna Jürgensen (Scrum Master) |  |

# Objetivos deste documento

Autorizar formalmente o início do projeto Viajero, Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens, atribuir os principais responsáveis e suas respectivas funções, bem como descrever de forma clara e objetiva os requisitos iniciais, as principais entregas, premissas, restrições e riscos envolvidos na execução da solução.

# Situação atual e justificativa do projeto

O setor de turismo apresenta crescimento constante e, com isso, houve um aumento significativo da quantidade de informações disponíveis sobre destinos, hospedagens, roteiros, custos e experiências de viagem. Atualmente, os usuários precisam consultar diferentes plataformas para obter essas informações, como sites de reservas, avaliações, mapas e conteúdos turísticos, tornando o processo de planejamento complexo, demorado e fragmentado.

Durante o processo de levantamento e elicitação de requisitos, foram identificadas dificuldades recorrentes enfrentadas pelos usuários na organização de viagens, incluindo o tempo elevado dedicado à busca de informações confiáveis, a necessidade de consultar múltiplas plataformas e a complexidade da comparação entre alternativas. As análises realizadas também evidenciaram a ausência de soluções capazes de centralizar todas as etapas do planejamento em um único ambiente, resultando em retrabalho, dispersão de informações e redução da eficiência no processo de tomada de decisão.

Diante desse cenário, surgiu a proposta do Viajero, uma plataforma inteligente de planejamento de viagens que centraliza informações turísticas, recomenda destinos com base no perfil do usuário e gera roteiros personalizados utilizando Inteligência Artificial. A solução busca simplificar o planejamento de viagens, melhorar a experiência do usuário e promover maior acesso à informação turística de forma organizada e personalizada.

## Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Specific (Específico): Desenvolver e disponibilizar uma plataforma web completa para planejamento inteligente de viagens, integrando mapeamento de perfil do usuário, automação por IA e gestão de custos.

Measurable (Mensurável): Implementar um sistema correspondente a 208 Pontos de Função Ajustados (PFA) e banco de dados estruturado em 26 tabelas, mantendo tempo de resposta na geração do roteiro por IA inferior a 15 segundos.

Assignable (Atribuível): Projeto sob responsabilidade técnica e gerencial dos 6 alunos integrantes do grupo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da FHO.

Realistic (Realista): Utilização de metodologia ágil Scrum com entregas iterativas, apoiada em tecnologias consolidadas (arquitetura RESTful, OpenAI API e Firecrawl API).

Time-related (Temporal): Conclusão total do projeto, testes e entrega final ao longo do ano letivo de 2026, no âmbito do Projeto Interdisciplinar III, somando 416 horas estimadas de esforço.

Critérios de Sucesso: Entrega e aprovação de 100% dos Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-14), homologação das integrações com as APIs externas de IA e scraping, e aprovação do produto final pela banca examinadora da FHO.

# Produtos e principais requisitos

Requisitos Funcionais

RF01. Permitir cadastro, login e recuperação de senha dos usuários.

RF02. Permitir o cadastro de preferências pessoais e de viagem, formando o “DNA do Viajante”.

RF03. Permitir a pesquisa de destinos específicos.

RF04. Gerar roteiros de viagem personalizados com base nas preferências do usuário.

RF05. Permitir que o usuário personalize o roteiro gerado.

RF06. Disponibilizar roteiros genéricos quando o usuário não informar preferências.

RF07. Permitir salvar roteiros personalizados nos favoritos e compartilhá-los por meio de um link.

RF08. Permitir avaliar os roteiros e exibir os mais bem avaliados na página principal.

Requisitos Não Funcionais

RNF01. O sistema deve garantir segurança e proteção dos dados, utilizando autenticação segura e criptografia.

RNF02. O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, incluindo a possibilidade de exclusão da conta e dos dados.

RNF03. O sistema deve ser responsivo e compatível com os principais navegadores.

RNF04. O sistema deve possuir interface intuitiva e fácil de utilizar.

RNF05. O sistema deve garantir 99,95% de disponibilidade, desconsiderando períodos de manutenção.

RNF06. O sistema deve possuir arquitetura modular, facilitando manutenção e evolução.

RNF07. O sistema deve garantir a qualidade e consistência dos dados utilizados para gerar recomendações.

## Marcos

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| M1: Conclusão da Especificação de Requisitos e Documento de Visão | Mês 1 (Sprints 1 e 2) |
| M2: Modelagem do Banco de Dados (26 tabelas) e Arquitetura RESTful | Mês 2 (Sprints 3 e 4) |
| M3: Desenvolvimento do Backend e Integração com OpenAI e Firecrawl APIs | Mês 3 (Sprints 5 e 6) |
| M4: Construção do Frontend Web e Algoritmo "DNA do Viajante" | Mês 4 (Sprints 7 e 8) |
| M5: Testes Integrados, Garantia da Qualidade (QA) e Otimizações de Desempenho | Mês 5 (Sprint 9) |
| M6: Homologação, Apresentação Oficial e Entrega do Projeto no PI III (FHO) | Mês 6 (Encerramento) |

# Partes interessadas do Projeto

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | Davi Aldivino Marques | Product Owner |
| FHO | Danillo Gustavo Monteiro | Arquiteto de Software e DBA |
| FHO | Felipe Henrique Da Silva | Engenheiro de IA e Dados |
| FHO | Felipe Kenzo Ogaçawara Sunakozawa | Desenvolvedor Frontend e UX |
| FHO | Yuri Chryst Oliveira Vieira | Desenvolvedor Backend (IA) |
| FHO | Giovanna Perissoto Jürgensen | QA/Scrum Master |
| FHO | Prof. Me Camilo César Perucci | Orientador |

# Restrições

- O prazo do projeto está estritamente contido no cronograma acadêmico de 2026 da Fundação Hermínio Ometto (FHO).

- O sistema deve aderir à stack de tecnologias predefinidas: Node, React, Tailwind e PostgreSQL.

- A entrega final do projeto é limitada pelas datas e marcos do calendário acadêmico do Projeto Interdisciplinar III do curso de Sistemas de Informação (2026).

# Premissas

- A equipe utilizará a metodologia ágil Scrum para conduzir o desenvolvimento de forma iterativa e garantir entregas contínuas.

- Serviços externos, como a API da Groq e o Firecrawl, estarão acessíveis e funcionais para permitir as operações de IA e carga de dados.

- Manutenção de padrões adequados de criptografia e proteção de dados pessoais durante toda a operação.

# Riscos

- Desafios técnicos severos na integração com inteligência artificial, especialmente referentes a falhas de comunicação com as APIs.

- Possíveis gargalos no tratamento de processamento assíncrono.

- Dificuldade no gerenciamento eficiente do volume de dados dos roteiros.

- Instabilidade ou alterações na precificação/parâmetros das APIs OpenAI e Firecrawl. Mitigação: Criação de arquitetura modular com camadas de abstração e inteligência de cache.

## Orçamento do Projeto

| Valor Total Estimado | R$ 12.480,00 |
| --- | --- |
| Esforço Total em Horas | 416 horas (~28 dias úteis de esforço técnico) |
| Pontos de Função Ajustados (PFA) | 208 PFA |
| Valor Hora Considerado | R$ 30,00 / hora |
| Escopo Coberto pelo Orçamento | Requisitos, modelagem do banco de dados (26 tabelas), backend RESTful, interface web frontend, rotinas de integração com APIs de IA/scraping e testes de garantia da qualidade (QA). |

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |